## Slide 1: GDV- Das Rennen – Till the DeaS
Gruppe: 4
Ludwig Loth, Markus Wiegand, Nils Jahnel, Sven Wernikowski

## Slide 2: Gliederung
Kurzbeschreibung
Bilder und Skizzen des Projektes
Aufgabenverteilung
Zeitplan
Meilensteine
Risiko

## Slide 3: Kurzbeschreibung
Das Rennen - Till the DeaS
Bei diesem Spiel geht es bis zum Tod. Starte mit einer super coolen Karre mit fettem Sound und schlage die Gegner auf schier unmöglichen Strecken. Pass aber auf, fährst du zu riskant wird deine Karre das Ziel nie erreichen. Auf dich wartet eine Strecke voller Hindernisse und Ablenkungen. Weiche den Gefahren geschickt aus um deine Kontrahenten hinter dir zu lassen. Die Fahrbahn beinhaltet außerdem verschiedene Power-Ups , die deine Karre verstärken. Aber sei gewarnt, erreichen deine Gegner vor dir diese kleinen Schätze wird dir der Weg zum Ziel erschwert. Also steig ein, fahr los und meistere dieses Abenteuer um der König der Karren zu werden.

## Slide 4: Bilder und Skizzen

## Slide 5: Aufgabenverteilung Nutzung von three.js
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NB2DIBhw-jZrPKLD3XiMmnhnIcZqmbBb4svICytO2TA/edit?pli=1#gid=0

## Slide 6: Meilensteine
Meilenstein 1
  Gegner fahren Checkpoints ab
  Fahrzeug ist steuerbar und fährt
  Kollisionen berücksichtigt
Meilenstein 2
  Umwelt wird lebendig
  Power-Ups funktionieren
  Kamera folgt dem Fahrzeug

## Slide 7: Meilensteine
  Meilenstein 3
    Offizielle Modelle für das Auto und die Strecke an sich.
    Erste Texturierung
    Zusammenführung der einzelnen Teile

## Slide 8: Meilensteine
Bonus: Ein Auto-Editor
  Wenn noch Zeit bleibt!
    Vor dem eigentlichen Start des Rennens!
    Multiplayer
    Evtl. auch Auswahl der Strecke selbst.
      (Voraussetzung: Unterschiedliche Streckenmodelle)

## Slide 9: Das Größte Risiko
Die Umwelt reagiert nicht…
      Sie ist implementiert, tut aber nicht das was sie tun soll!
Power Ups funktionieren nicht so wie geplant
  Geschosse zu ungenau oder schlagen falsch auf!
Checkpoint wird nicht richtig gewertet

## Slide 10: Das Größte Risiko
Respawn verläuft nicht Reibungslos
  Respawn an falscher Position etc…
Schadensberechnung verläuft falsch
  Spieler bzw. KI nimmt zu schnell/ zu langsam Schaden
Kamera folgt dem Fahrzeug nicht richtig
Collisionsreaktion ist zu stark
  Fahrzeug trifft auf „Kieselstein“ und überschlägt sich dreimal…